Företagsnamn Företagets adress Postnummer och ort

Arbetsbeskrivning 000 för avtal om att utföra konsulttjänster för Kundnamn

Datum	Tjänster som utförts av:	Tjänster som utförts för:
Datum	Företagsnamn Företagets adress	Kundnamn Kundens adress, Postnummer och ort

Platshållare för ditt innehåll som visas i brödtexten visas i rött och ändras till standardtextfärgen när du lägger till innehåll. Information som upprepas i dokumentet (som kundnamn) uppdateras på alla platser när du lägger till eller redigerar den en gång. Texten som visas är ett exempel på en arbetsbeskrivning som du kan redigera efter behov för ditt företag. Obs! Om du vill ta bort ett tips, till exempel det här, markerar du tipstexten och trycker sedan på blanksteg

Den här arbetsbeskrivningen har utfärdats i enlighet med huvudavtalet för konsulttjänster mellan Kundnamn (”Kunden”) och Företagets namn (”Entreprenören”), per den Datum (”Avtalet”). Den här arbetsbeskrivningen omfattas av villkoren i avtalet mellan parterna och blir en del av det. Alla villkor som inte på annat sätt definierats häri skall ha den innebörd som anges i avtalet. I händelse av konflikter eller bristande överensstämmelse mellan villkoren i denna arbetsbeskrivning och villkoren i detta avtal, skall villkoren i den här arbetsbeskrivningen gälla.

Den här arbetsbeskrivningen nr 000 (nedan kallad ”arbetsbeskrivningen”), per den Datum, avtalas av och mellan entreprenören och kunden och följer villkoren som anges nedan. Bilaga/bilagor till denna arbetsbeskrivning, om sådana finns, skall anses vara en del av densamma. I händelse av inkonsekvenser mellan villkoren i den här arbetsbeskrivningen och villkoren i bilagorna till den, skall villkoren i den här arbetsbeskrivningen gälla.

Period för utförande

Tjänsterna skall börja den Datum, och fortsätta till och med Datum.

Resurser för åtagandet

Visa en lista med resurser och eventuell viktig information om dem.

Arbetets omfattning

Entreprenören skall tillhandahålla tjänsterna och slutprodukten/leveranserna enligt följande:

Beskriv tjänsterna och/eller produkterna/leveranserna som ingår i den här arbetsbeskrivningen.

Material som ska levereras

Om det här är en arbetsbeskrivning för en leverans/arbetsprodukt beskriver du produkterna här. Om det här är en arbetsbeskrivning för tjänster som inte inkluderar specifika slutprodukter kanske du vill ta med en mening som till exempel: ”Det finns inga formella leveranser eller arbetsprodukter definierade i relation till dessa tjänster.”

Entreprenörens ansvar

Definiera entreprenörens ansvar.

Kundens ansvarsområden

Definiera kundens ansvarsområden.

Avgiftsschema

Det här åtagandet kommer att utföras på basis av tid och material. Det totala värdet på tjänsterna i enlighet med denna arbetsbeskrivning får inte överskrida 000 KR om inte annat överenskommits av båda parterna via kontrollproceduren för att ändra projektet, som beskrivs häri. En begäran om projektändring kommer att utfärdas som anger det ändrade värdet.

Den här summan är baserad på 000 timmars professionella tjänster. Entreprenören tillhandahåller upp till 00 resurser baserat på följande funktions-/kostnadsstruktur.

Objektsbeskrivning	Antal resurser	Timkostnad	Antal timmar

När perioden för utförandet har slutförts har entreprenören och kunden möjlighet att förnya avtalet för ytterligare ett antal timmar som då anges vid den tidpunkten och till den timkostnad som då gäller för de identifierade resurserna.

Faktureringsadress	Kundens projektledare	Kundens kostnadsställe
Kundens adress,postnummer, ort	Namn på projektledare	Kostnadsställets nummer

Direktbetalning/fakturaprocedurer

Kunden kommer att faktureras varje månad för konsulttjänster och resekostnader/omkostnader. Entreprenörens standardfakturering antas vara acceptabel. Fakturor betalas vid leverans.

Kunden kommer att faktureras alla kostnader som är kopplade till direktbetalningar (inklusive, utan begränsning, kostnader och utgifter som är kopplade till måltider, boende, lokala transporter och andra tillämpliga affärskostnader) som listas på fakturan som en separata radartiklar. Återbetalning för direktbetalningar som har samband med utförandet av denna arbetsbeskrivning, när de auktoriserats och upp till de begränsningar som anges i den här arbetsbeskrivningen, skall vara förenliga med kundens vid tidpunkten aktuella offentliggjorda principer för resor och associerade affärsutgifter, vilka ska tillhandahållas av kundens projektledare. Gränsen för återbetalningsbara utgifter i enlighet med denna arbetsbeskrivning beräknas vara 15 % av avgifterna om inte annat auktoriserats skriftligen och godkänts av båda parter via kontrollprocessen för projektändring som definieras häri.

Fakturor ska skickas varje månad i efterskott, med referens till kundens arbetsbeskrivningsnummer till den adress som anges ovan. Varje faktura omfattar kostnaderna för den tidsperiod som faktureras och ackumulerade summor för tidigare perioder. Betalning för varje faktura ska ske när kunden tar emot en riktig faktura. Entreprenören skall ge kunden tillräcklig information som stöd för fakturorna, inklusive tidkort för de tjänster som utförts och kostnadskvitton samt berättigande för godkända kostnader, om inte annat överenskommits av parterna. Betalning för fakturerade tjänster som inte sker inom 30 dagar från fakturadatumet föranleder en dröjsmålsavgift på 5 % per kalendermånad.

Kriterier för slutförande

Entreprenören ska har fullgjort sina åtaganden när något av följande inträffar:

Entreprenören ska utföra de aktiviteter som entreprenören åtagit sig enligt denna arbetsbeskrivning, inklusive leverans till kunden av material som listas i avsnittet ”Material som ska levereras”, och kunden godkänner sådana aktiviteter och material utan orimliga invändningar. Om inget svar från kunden inkommit inom två arbetsdagar från leverans av produkten anser entreprenören detta innebära ett godkännande.

Entreprenören och/eller kunden har rätt att avbryta tjänster eller slutprodukter som ännu inte levererats med 20 arbetsdagars varsel i skriftlig form till den andra parten.

Antaganden

Visa en lista över de antaganden som är specifika för det här projektet.

Kontrollprocess för projektändring

Följande process kommer att följas om en ändring av arbetsbeskrivningen krävs:

En begäran om projektändring kommer att kommunicera ändringen. Begäran om projektändring ska innehålla beskrivning av ändringen, orsaken till ändringen och vilken effekt ändringen kommer att ha på projektet.

Den utsedda projektledaren för den begärande parten (entreprenören eller kunden) granskar den föreslagna ändringen och avgör om begäran ska skickas till den andra parten.

Båda projektledarna ska granska den föreslagna ändringen och godkänna den för ytterligare utredning eller avvisa den. Entreprenören och kunden ska tillsammans enas om eventuella kostnader för en sådan undersökning, om tillämpligt. Om undersökningen godkänns signerar kundens projektledare begäran om projektändringen, vilket utgör ett godkännande av undersökningskostnaderna. Entreprenören fakturerar kunden för sådana kostnader. Undersökningen avgör vilken effekt genomförandet av denna begäran om projektändring kommer att ha på arbetsbeskrivningens pris, tidsplan och andra villkor i avtalet.

När undersökningen har slutförts ska båda parterna granska effekten av den föreslagna ändringen och, om båda parterna är överens, godkänns ändringen.

Ett skriftligt ändringsgodkännande och/eller begäran om projektändring måste signeras av båda parter för att de undersökta ändringarna ska kunna genomföras.

TILL BEKRÄFTELSE HÄRAV har de berörda parterna kommit överens om att arbetsbeskrivningen träder i kraft från och med den dag, månad och år som först anges ovan.

Kundnamn	Företagsnamn
Av:	Av:
Namn:	Namn:
Rubrik:	Titel: